Retrospectiva Sprint2.

- Resumen del resultado de la retrospectiva anterior:

Se cumplieron la gran mayoría de los objetivos buscados. Hubo algún punto que no se consiguió realizar como, mantener actualizada la rama principal, con las historias de usuario de cada uno, pero se suplió con un buen trabajo los días anteriores a la entrega.

También tenemos código repetido, pero cada uno utiliza ese código más específico para su caso, por lo tanto, no se consideraría código repetido, pero si que se podría simplificar.

- El velero con todas las aportaciones

Isla:

- Realizar todas las HU estimadas.

- Que el programa sea funcional y no genere errores en tiempo de ejecución.

- Una aplicacion con una buena persistencia y mutable los datos en ejecución.

- Que sea intuitiva y fácil de usar.

Viento, velas:

- Mantener conversaciones sobre la situación del sprint y como se van superando los problemas surgidos.

- Avisar en caso de querer modificar algo ya sea la Base de Datos o algún otro archivo que pueda generar errores en el código de los compañeros.

- Siempre se cumplen las fechas de entrega.

- Dedicarle tiempo a que la HU este realizada lo más sólida posible.

Ancla:

- El trabajo con la Base de Datos, algunas consultas son bastante complejas y dificultosas y esto retrasa mucho el trabajo en algo que debería ser simplemente recoger información.

- Tras realizar tantas ampliaciones, modificaciones e historias. Llega un momento en el que estamos manejando mucho código y pueden generarse errores a la hora de implementar las nuevas HU, creando errores que delegan en otros y generando un problema mucho mayor de algo muy simple.

- Inconsistencia en los intervalos de trabajo.

- Poca flexibilidad con cambios a realizar a una idea inicial.

Rocas:

- Mucha carga de trabajo de otras asignaturas en la fecha de entrega que quita tiempo dedicable a la realización de las HU.

- La documentación del proyecto puede llevarnos mucho más tiempo de lo esperado.

- Querer implementar nuevas funciones o cambios importantes al final del sprint por hacer las revisiones al final, en vez de hacerlas al finalizar cada historia.

- Recuperar historias anteriores que deben de rehacerse o cambiar, que añaden carga de trabajo y reducen el tiempo disponible para completar el sprint.

- Creo que la estimación de las HU, han sido demasiado bajas, y hemos sido demasiado optimistas, las estimaciones son posibles, pero el código actual puede hacer que nos surjan nuevos problemas que no teníamos con el código que ya teníamos.

- Todas las posibles acciones priorizadas

- Continuar con las conversaciones y mantener informado al equipo.

- Y las decisiones tomadas.